

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تاریخ شروع به کار: پنجشنبه 6 بهمن 1401 تاریخ مرحله مدرسه ای: ...................................... تاریخ مرحله منطقه ای: ...................................... | | | | |
| ماه | **هفته** | **فعالیت ها، وقایع و اتفاقات هفتگی** | **زمان پیش بینی شده** | **زمان واقعی** |
|  | 1 | پیشنهاد معلم برای جشنواره خوارزمی و تحقیق درباره ان | پنج شنبه 6 بهمن 1401 | پنجشنبه 6 بهمن 1401 |
| 2 | ثبت نام جشنواره خوارزمی به کمک مدیر مدرسه | سه شنبه 11 بهمن 1401 | جمعه 14 بهمن 1401 |
| 3 | برسی ایده ها و کمک از راهنمایی معلم | چهارشنبه 12 بهمن 1401 | چهارشنبه 13 بهمن 1401 |
| 4 | انتخاب موضوع بردار ها و اراعه یک ایده اول به معلم | چهارشنبه 19 بهمن 1401 | جمعه 21 بهمن 1401 |
|  | 1 | ساخت اولین نسخه از بازی و اشکال یابی آن | چهارشنبه 17 فروردین 1402 | یکشنبه 20 فروردین 1402 |
| 2 | کمک از هم کلاسی و بهتر کردن کیفت کار | پنجشنبه 24 فروردین 1402 | پنجشنبه 24 فروردین 1402 |
| 3 | تغییر نکات گفته شده توسط معلم | دوشنبه 28 فروردین 1402 | دوشنبه 28 فروردین 1402 |
| 4 | تغییر فونت بازی از فونت های بیگانه به فارسی | سه شنبه 29فروردین 1402 | چهارشنبه 30 فروردین 1402 |
|  | 1 | اضافه کردن وقفه در بازی | جمعه 8 اردیبهشت 1402 | شنبه 9 اردیبهشت 1402 |
| 2 | تغییر تصاویر (بکگراند ها و کارت های بازی) | شنبه 9 اردیبهشت 1402 | یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 |
| 3 | ساخت پایگاه داده به کمک json | دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 | دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 |
| 4 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................